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Важно: это модельный образец с вымышленными обстоятельствами. Перед использованием необходимо заменить сведения о сторонах и объекте, проверить подсудность, сроки, обязательную форму, государственную пошлину и актуальную редакцию законодательства.
Когда применяется
Составляется непосредственно при осмотре, передаче, приемке или расчете. Документ должен фиксировать наблюдаемые факты, а не правовые выводы, и подписываться всеми присутствующими либо содержать отметку об отказе от подписи.
Модельная ситуация
Участники: Заказчик - ООО «ПромИнвест»; подрядчик - ООО «МонолитСтрой»; собственник участка - ООО «ПромИнвест». Объект: складской комплекс площадью 4 800 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040701:938 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, промзона «Западная».
Объем работ проверен по исполнительной документации, журналам, актам скрытых работ и фактическому результату. Спорные позиции отделены от бесспорных. Заказчик не вправе удерживать оплату принятого полезного результата только из-за недостатков в другой части работ.
Текст документа
г. Москва «[число]» [месяц] 2026 года
Участники составления: [ФИО / наименования, представители и основания полномочий] Объект: [адрес, площадь, кадастровый или условный номер]
АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Основание составления
Настоящий документ составлен в связи с акт приёмки выполненных строительных работ в отношении объекта: складской комплекс площадью 4 800 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040701:938 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, промзона «Западная». Основанием являются [договор / уведомление / назначенная дата осмотра / требование стороны].
2. Участники и процедура
Участники прибыли в согласованное время. Личность и полномочия проверены. Другой стороне было направлено уведомление от [дата] с указанием времени, места и цели осмотра. При неявке или отказе от подписи это фиксируется с указанием способа вызова и присутствующих свидетелей.
3. Установленные факты
Договор строительного подряда № 12-СМР заключен 15.03.2025, цена - 186 000 000 руб., срок завершения - 30.11.2025. Заказчик перечислил аванс 55 800 000 руб. Подрядчик предъявил акты на 142 000 000 руб., но заказчик выявил дефекты кровли, несоответствие огнезащиты и отставание от графика. Независимое обследование оценило устранение недостатков в 12 450 000 руб.
Объем работ проверен по исполнительной документации, журналам, актам скрытых работ и фактическому результату. Спорные позиции отделены от бесспорных. Заказчик не вправе удерживать оплату принятого полезного результата только из-за недостатков в другой части работ.
4. Детальная фиксация
	№
	Элемент / помещение
	Фактическое состояние
	Измерение / документ
	Фото
	Требуемое действие

	1
	[наименование]
	[описание без оценочных слов]
	[значение / норма]
	Фото 1
	[устранить / передать / проверить]

	2
	[наименование]
	[описание]
	[значение]
	Фото 2
	[действие]

	3
	[наименование]
	[описание]
	[значение]
	Фото 3
	[действие]


5. Итоги
· Зафиксировать фактическое состояние объекта, показания приборов учета, переданные ключи и документы.
· Установить срок устранения перечисленных замечаний и порядок повторного осмотра.
· Приложить фотофиксацию, схемы, измерения и иные материалы как неотъемлемую часть акта.
6. Приложения к акту
1. Фототаблица на [количество] листах.
1. Схема объекта с указанием мест фиксации.
1. Показания приборов учета и перечень ключей.
1. Копия уведомления о проведении осмотра.
1. Иные документы: [перечень].
7. Подписи
	Участник
	Подпись
	Замечания

	[ФИО]
	__________
	[нет / изложены отдельно]

	[ФИО]
	__________
	[нет / отказ от подписи зафиксирован]


Доказательства и связь с обстоятельствами
Документы следует расположить в хронологическом порядке и пронумеровать. В тексте рекомендуется указывать номер приложения рядом с соответствующим фактом. Для электронных доказательств сохраняются исходные файлы, заголовки писем, сведения об отправителе и доставке, а для переписки в мессенджере - данные аккаунта, дата и способ получения.
Если подлинность документа оспаривается, необходимо представить оригинал либо объяснить его местонахождение, заявить об истребовании и при необходимости поставить вопрос об экспертизе. Отчет оценщика или заключение специалиста не заменяют судебную экспертизу, но могут обосновывать требование, цену и необходимость исследования.
Приложения
1. документ, подтверждающий полномочия подписанта или представителя.
1. актуальная выписка ЕГРН и документ-основание права.
1. документы, подтверждающие изложенные факты и расчеты.
1. доказательства направления документа и его вручения адресату.
1. договор подряда, проектная и сметная документация.
1. календарный график и исполнительная документация.
1. акты выполненных и скрытых работ.
1. заключение технического специалиста и расчет стоимости устранения дефектов.
Что заменить перед использованием
· Наименование адресата, суда и состав участников.
· ФИО, идентификаторы, адреса, банковские и корпоративные реквизиты.
· Точное описание объекта по актуальной выписке ЕГРН.
· Даты, номера договоров, суммы, периоды и формулы расчетов.
· Фактическую хронологию и ссылки на приложения.
· Правовые нормы и судебную практику, актуальные на дату использования.
· Просительную часть, чтобы она точно соответствовала выбранному способу защиты.
Процессуальные и договорные риски
· Формулировки «плохо», «некачественно» и «не соответствует» без измерений, фотографий и привязки к конкретному месту слабо доказательны.
· Односторонний акт должен содержать сведения о вызове другой стороны, ее неявке или отказе от подписи.
· Исправления и дополнения подписываются всеми участниками; пустые строки перечеркиваются.
Подпись
«» _______ 20__ года [ФИО / должность] __________________ / подпись
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