# 117. Акт приёмки выполненных строительных работ

Юридическая фирма «Зотова и партнеры» zotowa.ru | образец документа | редакция 18.07.2026

Важно: это модельный образец с вымышленными обстоятельствами. Перед использованием необходимо заменить сведения о сторонах и объекте, проверить подсудность, сроки, обязательную форму, государственную пошлину и актуальную редакцию законодательства.

## Когда применяется

Составляется непосредственно при осмотре, передаче, приемке или расчете. Документ должен фиксировать наблюдаемые факты, а не правовые выводы, и подписываться всеми присутствующими либо содержать отметку об отказе от подписи.

## Модельная ситуация

Участники: Заказчик - ООО «ПромИнвест»; подрядчик - ООО «МонолитСтрой»; собственник участка - ООО «ПромИнвест». Объект: складской комплекс площадью 4 800 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040701:938 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, промзона «Западная».

Объем работ проверен по исполнительной документации, журналам, актам скрытых работ и фактическому результату. Спорные позиции отделены от бесспорных. Заказчик не вправе удерживать оплату принятого полезного результата только из-за недостатков в другой части работ.

## Текст документа

г. Москва «[число]» [месяц] 2026 года

Участники составления: [ФИО / наименования, представители и основания полномочий] Объект: [адрес, площадь, кадастровый или условный номер]

## АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

### 1. Основание составления

Настоящий документ составлен в связи с акт приёмки выполненных строительных работ в отношении объекта: складской комплекс площадью 4 800 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040701:938 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, промзона «Западная». Основанием являются [договор / уведомление / назначенная дата осмотра / требование стороны].

### 2. Участники и процедура

Участники прибыли в согласованное время. Личность и полномочия проверены. Другой стороне было направлено уведомление от [дата] с указанием времени, места и цели осмотра. При неявке или отказе от подписи это фиксируется с указанием способа вызова и присутствующих свидетелей.

### 3. Установленные факты

Договор строительного подряда № 12-СМР заключен 15.03.2025, цена - 186 000 000 руб., срок завершения - 30.11.2025. Заказчик перечислил аванс 55 800 000 руб. Подрядчик предъявил акты на 142 000 000 руб., но заказчик выявил дефекты кровли, несоответствие огнезащиты и отставание от графика. Независимое обследование оценило устранение недостатков в 12 450 000 руб.

Объем работ проверен по исполнительной документации, журналам, актам скрытых работ и фактическому результату. Спорные позиции отделены от бесспорных. Заказчик не вправе удерживать оплату принятого полезного результата только из-за недостатков в другой части работ.

### 4. Детальная фиксация

| № | Элемент / помещение | Фактическое состояние | Измерение / документ | Фото | Требуемое действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [наименование] | [описание без оценочных слов] | [значение / норма] | Фото 1 | [устранить / передать / проверить] |
| 2 | [наименование] | [описание] | [значение] | Фото 2 | [действие] |
| 3 | [наименование] | [описание] | [значение] | Фото 3 | [действие] |

### 5. Итоги

- Зафиксировать фактическое состояние объекта, показания приборов учета, переданные ключи и документы.

- Установить срок устранения перечисленных замечаний и порядок повторного осмотра.

- Приложить фотофиксацию, схемы, измерения и иные материалы как неотъемлемую часть акта.

### 6. Приложения к акту

- Фототаблица на [количество] листах.

- Схема объекта с указанием мест фиксации.

- Показания приборов учета и перечень ключей.

- Копия уведомления о проведении осмотра.

- Иные документы: [перечень].

### 7. Подписи

| Участник | Подпись | Замечания |
| --- | --- | --- |
| [ФИО] | __________ | [нет / изложены отдельно] |
| [ФИО] | __________ | [нет / отказ от подписи зафиксирован] |

## Доказательства и связь с обстоятельствами

Документы следует расположить в хронологическом порядке и пронумеровать. В тексте рекомендуется указывать номер приложения рядом с соответствующим фактом. Для электронных доказательств сохраняются исходные файлы, заголовки писем, сведения об отправителе и доставке, а для переписки в мессенджере - данные аккаунта, дата и способ получения.

Если подлинность документа оспаривается, необходимо представить оригинал либо объяснить его местонахождение, заявить об истребовании и при необходимости поставить вопрос об экспертизе. Отчет оценщика или заключение специалиста не заменяют судебную экспертизу, но могут обосновывать требование, цену и необходимость исследования.

## Приложения

- документ, подтверждающий полномочия подписанта или представителя.

- актуальная выписка ЕГРН и документ-основание права.

- документы, подтверждающие изложенные факты и расчеты.

- доказательства направления документа и его вручения адресату.

- договор подряда, проектная и сметная документация.

- календарный график и исполнительная документация.

- акты выполненных и скрытых работ.

- заключение технического специалиста и расчет стоимости устранения дефектов.

## Что заменить перед использованием

- Наименование адресата, суда и состав участников.

- ФИО, идентификаторы, адреса, банковские и корпоративные реквизиты.

- Точное описание объекта по актуальной выписке ЕГРН.

- Даты, номера договоров, суммы, периоды и формулы расчетов.

- Фактическую хронологию и ссылки на приложения.

- Правовые нормы и судебную практику, актуальные на дату использования.

- Просительную часть, чтобы она точно соответствовала выбранному способу защиты.

## Процессуальные и договорные риски

- Формулировки «плохо», «некачественно» и «не соответствует» без измерений, фотографий и привязки к конкретному месту слабо доказательны.

- Односторонний акт должен содержать сведения о вызове другой стороны, ее неявке или отказе от подписи.

- Исправления и дополнения подписываются всеми участниками; пустые строки перечеркиваются.

## Подпись

«» _______ 20__ года [ФИО / должность] __________________ / подпись

Подготовлено для процессуальной библиотеки Юридическая фирма «Зотова и партнеры». Образец носит информационный характер и требует индивидуальной юридической адаптации.